实验执行手册

SHARP实验TodoList与执行方案

从真实图片复现结果到移动端浅3D参数决策

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目 | 单张2D图像转浅3D表达 / 单图新视角合成 |
| 当前基线 | Apple SHARP官方模型、权重与推理代码 |
| 实验阶段 | 5张先导实验 → 参数冻结 → 10～20张独立验证 |
| 核心决策 | 运动范围、安全裁剪、高斯保留率与移动端表示路线 |
| 版本日期 | 2026年7月17日 |

使用原则 先完成先导实验并冻结参数，再进入独立验证集。验证集不得反复调参，否则无法说明方案具有可推广性。

本文档既是TodoList，也是实验SOP。每完成一项，在状态栏中勾选，并将对应文件放入规定目录。

最终必须回答的四个问题

- 在保证所有质量项目均不低于2分时，最大可接受屏幕视差是多少？

- 为了隐藏新视角边缘伪影，四边单边最小安全裁剪比例是多少？

- 高斯保留率降低到多少时，文件大小和速度收益仍大于画质损失？

- SHARP适合哪些场景，不适合哪些场景；应选择压缩3DGS还是Mesh/LDI路线？

00  总TodoList

状态说明：□=未开始，◐=进行中，☑=已完成。当前仅完成校园建筑工具冒烟验证，不能视为5张先导实验完成。

先看全局，再逐阶段执行；不要同时展开所有变量。

| 状态 | 编号 | 任务 | 具体操作 | 必须产出 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✓ | T00 | 建立实验目录 | 按本文第2节建立先导、运动、裁剪、剪枝、测速和验证目录。 | 目录树与README | 目录存在且命名统一 |
| ✓ | T01 | 选择5张先导图 | 覆盖建筑、近景人物/花簇、细结构、贴墙人物、反射/水面。 | pilot_manifest.csv | 五类问题均被覆盖 |
| ✓ | T02 | 冻结基础环境 | 记录提交版本、权重哈希、Conda环境、GPU、CUDA、gsplat与分辨率。 | environment_baseline.txt | 任何实验可定位到同一环境 |
| ✓ | T03 | 新增实验渲染入口 | 复制调用逻辑，暴露trajectory、max_disparity、num_steps；不得覆盖官方render.py。 | sharp_experiment_render.py（V1三视图已完成，60帧接口待完成） | 0/左/右及四档运动可独立运行 |
| ✓ | T04 | 完成静止基线 | 渲染原相机位，输出输入图、重渲染图、差异图与基础指标。 | baseline_0目录 | 可区分模型基础损失与运动损失 |
| ✓ | T05 | 完成运动矩阵 | 每张图运行0/0.02/0.04/0.08，保存左右端点和完整视频。 | motion_results.csv | 5张图所有档位无缺失 |
| ◐ | T06 | 完成裁剪实验 | 对已有视频做单边0/3/5/10%后裁剪并恢复显示尺寸。 | crop_results.csv | 无需重新推理或重新生成PLY |
| ☑ | T07 | 完成静态与视频评分 | 20/20 视频完整播放评分已完成；max_disparity=0.04 已冻结 | quality_scores.csv | 评分锚点固定，所有配置有分数 |
| ◐ | T08 | 制作失败案例诊断包 | 固定输出RGB、左右新视角、放大框、渲染深度、双层深度和Alpha。 | failure_packages | 每个主要问题至少1个证据包 |
| □ | T09 | 完成剪枝实验 | 在推荐运动幅度下测试100/75/50/25%保留率。 | pruning_results.csv | 同时记录全图和问题区域 |
| □ | T10 | 完成规范测速 | 预热1次，正式至少3次，分阶段计时并取中位数。 | timing_results.csv | 异常长尾与正式值分开 |
| □ | T11 | 冻结推荐参数 | 依据最低质量分确定运动、裁剪和保留率。 | pilot_decision.md | 参数冻结并写明选择依据 |
| □ | T12 | 运行独立验证 | 在额外10～20张图上只使用冻结配置，不再调整参数。 | validation_results.csv | 给出成功率和问题发生率 |
| □ | T13 | 形成路线结论 | 比较压缩3DGS与Mesh/LDI的质量、大小、速度和开发成本。 | final_decision.md | 能明确推荐后续路线 |

01  实验设计总览

用分阶段实验控制变量，避免组合爆炸。

1.1 三阶段路线

| 阶段 | 目的 | 数据 | 允许调整 | 核心输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 先导实验 | 选参数、找问题 | 5张代表图 | 允许 | 运动/裁剪/保留率候选值 |
| B. 参数冻结 | 形成唯一推荐配置 | 先导实验结果 | 只允许一次决策 | 冻结配置与选择理由 |
| C. 独立验证 | 验证可推广性 | 额外10～20张图 | 禁止 | 成功率、失败类型与适用边界 |

1.2 变量顺序

- 先固定完整高斯和不裁剪，仅改变运动幅度与方向。

- 选择候选运动范围后，从已有渲染结果派生不同裁剪比例。

- 固定运动与裁剪后，再改变高斯保留率。

- 最后进行性能测试和独立验证。

禁止做法 不要一开始同时组合4档运动×2方向×4档裁剪×4档剪枝。裁剪是后处理，剪枝应在运动参数基本确定后再测试。

1.3 第一轮推荐参数

| 变量 | 先导设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 运动参数 max_disparity | 0 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | 0.08是当前源码默认值；最终报告换算为实测屏幕位移 |
| 方向 | 左端点 / 右端点 | 使用相同绝对幅度，分别观察两侧新显露区域 |
| 轨迹 | swipe，60帧 | 质量实验优先纯左右平移；体验实验再补rotate_forward |
| 单边裁剪 | 0% / 3% / 5% / 10% | 先渲染后裁剪，并放大回原显示尺寸 |
| 高斯保留率 | 100% / 75% / 50% / 25% | 先做opacity top-k基线，再考虑可见贡献度 |
| 重复次数 | 预热1次 + 正式3次 | 报告中位数，同时保留最小值和最大值 |

02  目录与命名规范

先把结果放对地方，后续统计才不会返工。

2.1 建议目录

正式结果统一放入03_实验记录/SHARP浅3D实验/；过程脚本统一放入99_过程文件_可删除或归档/生成脚本/SHARP实验工具/。

03_实验记录/SHARP浅3D实验/
├─ 00_方案与表格/
├─ 01_先导样本/
├─ 02_静止基线/
├─ 03_运动实验/
├─ 04_裁剪实验/
├─ 05_失败案例诊断/
├─ 06_剪枝实验/
├─ 07_性能测试/
├─ 08_冻结参数/
├─ 09_独立验证/
└─ 10_最终结论/

2.2 样本与配置命名

样本ID使用P01～P05表示先导样本，V01～V20表示验证样本。配置名称应包含运动、方向、裁剪、保留率和重复编号。

P01_building_md004_left_crop03_keep050_r02

| 字段 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| md004 | max_disparity=0.04 | md000 / md002 / md004 / md008 |
| left/right | 左右端点或方向 | left |
| crop03 | 四边单边裁剪3% | crop00 / crop03 / crop05 / crop10 |
| keep050 | 保留50%高斯 | keep100 / keep075 / keep050 / keep025 |
| r02 | 第2次正式重复 | r01 / r02 / r03 |

2.3 每个配置必须保存

config.json：模型、轨迹、运动幅度、方向、裁剪、保留率和随机种子。

color.mp4、depth.mp4与Alpha诊断输出：分别保存彩色、3DGS渲染深度和像素累计覆盖。

frame_center.png、frame_left.png、frame_right.png：静止及左右端点。

crop或failure局部图：问题区域放大、边界位置和标注。

timing.json：各阶段耗时、显存峰值和运行状态。

score.csv：质量评分和问题首次出现帧。

03  阶段0：准备与基线冻结

先固定环境、样本和实验入口。

3.1 选择5张先导图

| ID | 建议类型 | 当前可选案例 | 重点检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | 普通建筑 | 校园建筑 | 边缘软化、平面深度、整体稳定性 |
| P02 | 近景人物+复杂遮挡 | 花簇人物 | 花茎错接、遮挡后方内容、人物边缘 |
| P03 | 细结构 | 摩天轮 | 辐条、灯杆、拖影、深度粗化 |
| P04 | 人物贴近背景 | 人物贴墙与投影 | 人物/墙面分层、头发、阴影 |
| P05 | 反射或水面 | 夜景水面/湖面 | 反射被解释为几何、平面弯曲 |

3.2 环境基线

| 状态 | 编号 | 任务 | 具体操作 | 必须产出 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | E01 | 记录代码版本 | 记录Git提交号；若工作区有改动，保存git status。 | code_version.txt | 能回溯到具体代码 |
| □ | E02 | 记录模型权重 | 计算sharp_2572gikvuh.pt的SHA256和文件大小。 | checkpoint_hash.txt | 不同机器使用同一权重 |
| □ | E03 | 记录GPU环境 | 保存nvidia-smi、CUDA、PyTorch、gsplat和Conda包信息。 | environment_baseline.txt | GPU与软件版本完整 |
| □ | E04 | 固定输出规格 | 固定输入处理、输出分辨率、60帧、视频编码和色彩空间。 | experiment_defaults.json | 所有配置只改变指定变量 |

3.3 运行前检查

conda activate sharp
export CUDA_VISIBLE_DEVICES=1
nvidia-smi
python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.cuda.is_available())"
sharp --help

设备编号 服务器设置CUDA_VISIBLE_DEVICES=1后，进程内显示cuda:0是正常的设备重编号，不代表使用了物理GPU 0。

3.4 新增独立实验渲染入口

当前sharp render固定创建TrajectoryParams()，CLI没有暴露运动参数。应新增独立脚本，例如99_过程文件_可删除或归档/生成脚本/SHARP实验工具/sharp_experiment_render.py，调用官方load_ply、create_camera_model、create_eye_trajectory和GSplatRenderer，不覆盖官方源码文件。

参数：--trajectory swipe/rotate_forward。

参数：--max-disparity 0/0.02/0.04/0.08。

参数：--num-steps 60。

参数：--endpoint center/left/right/all。

参数：--output-color与--output-depth。

每次运行将完整参数写入config.json。

实现提示 静止基线不要依赖swipe的中间帧近似，应显式使用eye_position=[0,0,0]渲染原相机位。

04  阶段1：静止基线

区分模型重建损失与新视角运动损失。

4.1 每张图怎么做

- 使用已有SHARP运行脚本生成完整PLY；同一张图在后续运动和裁剪实验中复用该PLY。

- 使用实验渲染入口，在eye_position=[0,0,0]处渲染一张RGB和一张3DGS深度图。

- 将重渲染RGB与原图对齐到相同宽高和色彩空间。

- 输出绝对差异图；计算PSNR、SSIM和LPIPS。

- 检查中心区域、四边、前景边缘和细结构，记录原视角是否已经模糊或错位。

4.2 需要保存的文件

02_静止基线/P01/
├─ input.png
├─ render_zero.png
├─ render_zero_depth.png
├─ difference_abs.png
├─ metrics.json
└─ notes.txt

| 指标 | 用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| PSNR | 衡量逐像素重建误差 | 对轻微对齐偏差敏感 |
| SSIM | 衡量结构和局部对比度 | 仍偏向低层视觉差异 |
| LPIPS | 衡量感知差异 | 仅在零运动有原图真值时使用 |
| 人工基础分 | 判断是否可直接作为展示起点 | 按统一评分锚点打0～3分 |

4.3 通过标准

零运动时不得出现明显结构断裂或大面积颜色偏移。

若零运动已经模糊，后续运动伪影不能全部归因于去遮挡。

零运动基础质量分低于2的样本仍保留为失败案例，但不用于确定最大运动范围。

05  阶段2：运动幅度与方向

使用同一PLY，只改变相机轨迹。

5.1 先导运动矩阵

当前进度：五张先导样本的max_disparity=0/0.02/0.04/0.08四档正式运动矩阵已经完成；各档均固定完整高斯、0%裁剪和60帧swipe轨迹。自动完整性检查全部通过。现阶段0.02为五样本共同的保守安全档，0.04为待完整人工播放确认的候选档，0.08不适合作为通用默认值。以上仍属于先导实验候选结论，必须完成逐视频人工评分和首次明显伪影帧记录后，才能冻结正式运动幅度。

| 档位 | max_disparity | 端点 | 主要目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 中心 | 静止基线 |
| 小 | 0.02 | 左、右 | 寻找基本不可察觉范围 |
| 中 | 0.04 | 左、右 | 观察遮挡和边缘问题开始出现的位置 |
| 大 | 0.08 | 左、右 | 与官方默认轨迹上限对照，暴露明显失败 |

5.2 具体执行

- 轨迹类型先固定为swipe，使运动只包含左右平移，便于解释问题来源。

- 每档生成60帧完整视频，并单独保存中心、最左、最右三个关键帧。

- 左、右端点使用相同绝对运动幅度，避免方向和幅度同时变化。

- 计算每档实际屏幕位移：P95作为主要决策指标，P99和最大值用于近景及异常诊断；当前高斯中心投影位移仅作为代理指标，不能直接等同于图像特征光流。

- 逐帧检查花茎、人物轮廓、辐条、灯杆、树枝和画面两侧，记录问题首次达到1分或0分的帧号。

- 完成纯平移质量实验后，再对少量样本补充rotate_forward，评价手机倾斜体验。

参数解释 源码中的max_disparity用于结合最近深度、焦距和分辨率计算相机偏移，不应直接写成固定角度或简单百分比。最终结论以实测屏幕位移为主。

5.3 运动记录表

| 样本 | 档位 | 方向 | p95 / p99位移(px) | p95 / p99占宽度 | 最低分 | 首次明显帧 | 可接受 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 小 | 左 |  |  |  |  |  |
| P01 | 小 | 右 |  |  |  |  |  |
| P01 | 中 | 左 |  |  |  |  |  |
| P01 | 中 | 右 |  |  |  |  |  |
| P01 | 大 | 左 |  |  |  |  |  |
| P01 | 大 | 右 |  |  |  |  |  |
| P02 | 小 | 左 |  |  |  |  |  |
| P02 | 小 | 右 |  |  |  |  |  |
| P02 | 中 | 左 |  |  |  |  |  |
| P02 | 中 | 右 |  |  |  |  |  |
| P02 | 大 | 左 |  |  |  |  |  |
| P02 | 大 | 右 |  |  |  |  |  |
| P03 | 小 | 左 |  |  |  |  |  |
| P03 | 小 | 右 |  |  |  |  |  |
| P03 | 中 | 左 |  |  |  |  |  |
| P03 | 中 | 右 |  |  |  |  |  |
| P03 | 大 | 左 |  |  |  |  |  |
| P03 | 大 | 右 |  |  |  |  |  |
| P04 | 小 | 左 |  |  |  |  |  |
| P04 | 小 | 右 |  |  |  |  |  |
| P04 | 中 | 左 |  |  |  |  |  |
| P04 | 中 | 右 |  |  |  |  |  |
| P04 | 大 | 左 |  |  |  |  |  |
| P04 | 大 | 右 |  |  |  |  |  |
| P05 | 小 | 左 |  |  |  |  |  |
| P05 | 小 | 右 |  |  |  |  |  |
| P05 | 中 | 左 |  |  |  |  |  |
| P05 | 中 | 右 |  |  |  |  |  |
| P05 | 大 | 左 |  |  |  |  |  |
| P05 | 大 | 右 |  |  |  |  |  |

06  阶段3：安全裁剪

先正常渲染，再做产品展示层面的边缘隐藏。

6.1 裁剪定义

“单边裁剪3%”表示上、下分别裁掉原高度的3%，左、右分别裁掉原宽度的3%；剩余区域再放大回原显示尺寸。总宽度保留94%，总高度保留94%。

| 单边比例 | 剩余宽度 | 剩余高度 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0% | 100% | 100% | 无裁剪基线 |
| 3% | 94% | 94% | 低成本隐藏轻微边缘软化 |
| 5% | 90% | 90% | 中等安全区 |
| 10% | 80% | 80% | 验证较强裁剪是否值得 |

6.2 FFmpeg示例

以下示例将四边单边裁剪3%，再放大回原视频尺寸。裁剪是后处理，不需要重新运行SHARP或重新生成PLY。

ffmpeg -i input.mp4 -vf "crop=iw*0.94:ih*0.94:iw*0.03:ih*0.03,scale=trunc(iw/0.94/2)*2:trunc(ih/0.94/2)*2" -c:v libx264 -crf 18 -pix_fmt yuv420p output_crop03.mp4

6.3 选择规则

优先选择满足所有质量项≥2的最小裁剪比例。

必须同时检查边缘改善和放大造成的全局清晰度下降。

若5%裁剪仍无法隐藏遮挡拖影，应降低运动幅度，而不是继续扩大裁剪。

报告中明确使用“单边比例”，避免与总裁剪量混淆。

07  阶段4：质量评分与视频稳定性

把“看起来还行”变成可重复的判断。

7.1 四级评分

| 分数 | 统一定义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 基本不可察觉，可直接展示 | 保持该配置 |
| 2 | 可以察觉，但不影响整体展示 | 可接受；记录问题位置 |
| 1 | 明显伪影，只适合更小运动 | 降低运动、增加裁剪或提高保留率 |
| 0 | 结构错误或严重模糊，不可用 | 判定该配置失败 |

7.2 分项评分

| 项目 | 主要观察内容 | 典型问题 |
| --- | --- | --- |
| 零运动基础质量 | 原图与中心重渲染 | 基础模糊、颜色变化、几何错位 |
| 画面边缘 | 左右新视角四边 | 软化、露空、黑边、覆盖不足 |
| 遮挡交界 | 前景与背景交界 | 拖影、拉伸、背景复制、错接 |
| 细结构 | 花茎、树枝、辐条、灯杆、头发 | 断裂、粘连、双边、深度粗化 |
| 视频稳定性 | 连续60帧 | 闪烁、跳变、突然拖影 |
| 运动舒适性 | 整体视差和透视变化 | 视差过强、纸片感、眩晕 |

7.3 判定规则

可接受配置 所有分项均≥2。平均分只能辅助排序，不能用高分项目抵消一个严重的0分或1分。

每个分数准备至少一张评分锚点示例图。

同一轮评分尽量由同一人、同一显示器和相同播放速度完成。

若条件允许，由第二位评分者复核边界样本；分歧≥1分时共同复看。

记录视频问题首次出现的帧号和消失帧号，而不是只写“有拖影”。

08  阶段5：失败案例诊断包

用同一套证据判断问题发生在哪一层。

8.1 每个失败案例固定输出

| 输出 | 作用 | 不能误解为 |
| --- | --- | --- |
| 输入图 | 显示原始外观和可见边界 | 新视角真值 |
| 左/右新视角 | 定位方向相关的遮挡与边缘问题 | 完整三维重建 |
| 问题区域放大图 | 展示花茎、辐条、轮廓等局部变化 | 全图平均质量 |
| 3DGS渲染深度 | 观察最终表示渲染出的深度关系 | Depth Pro双层深度输出 |
| 第一/第二层预测深度 | 判断深度源头和两层分工 | 真实隐藏表面真值 |
| 3DGS渲染累计Alpha / 高斯自身opacity | 累计Alpha判断像素覆盖；高斯opacity用于剪枝分析，两者不能混用 | 可见贡献度的完整度量 |

8.2 归因决策树

- 零运动已经错误：优先检查颜色、焦距、输入缩放、Gaussian Decoder和后处理。

- 零运动正常但新视角错误：优先检查深度、第二层高斯、遮挡和相机运动幅度。

- 双层深度已经错误：问题更可能来自Depth Pro特征、Depth Decoder或单目歧义。

- 双层深度合理但渲染深度错误：检查Gaussian Decoder、Composer、scale和opacity。

- 仅画面边缘错误：检查视野外内容缺失、高斯覆盖和安全裁剪策略。

- 细结构彩色仍连续但深度成块：说明外观近似可用，但几何精度不足。

8.3 失败标签

| 标签 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| DEPTH | 前后关系或表面形状错误 | 墙面弯曲、人物贴墙 |
| DISOC | 新显露区域缺少可靠内容 | 遮挡后方复制或拖抹 |
| COVER | 高斯覆盖不足 | 画面边缘软化或露空 |
| THIN | 细结构表达不足 | 花茎、辐条、树枝粘连 |
| REFLECT | 反射/透明被解释为几何 | 水面、玻璃、夜景反射 |
| TEMP | 时间不稳定 | 闪烁、跳变、伪影突然出现 |

09  阶段6：高斯剪枝

固定运动和裁剪后，再研究场景大小与质量权衡。

9.1 第一轮剪枝基线

第一轮使用官方load_ply()读取Gaussians3D，按不透明度或简单重要性排序后保留top-k，再用官方save_ply()保存。不要直接按PLY文本字段猜测opacity是否为logit。

| 保留率 | 预计高斯数 | 实验目的 |
| --- | --- | --- |
| 100% | 约1,179,648 | 完整基线 |
| 75% | 约884,736 | 观察轻量剪枝是否几乎无损 |
| 50% | 约589,824 | 主要候选压缩点 |
| 25% | 约294,912 | 验证激进剪枝的失效位置 |

9.2 每个保留率怎么测

- 使用先导阶段选出的推荐运动幅度，不再同时改变运动。

- 先在无裁剪结果上观察真实损失，再应用推荐安全裁剪评价产品显示效果。

- 保存高斯数量、PLY字节数、加载时间、显存峰值和纯渲染速度。

- 检查全图，同时固定放大画面边缘、前后景交界、低透明度背景和细结构。

- 记录每类区域的最低质量分；优先选择所有分项≥2的最低保留率。

下一层改进 若opacity top-k明显破坏新显露区域，再研究opacity×屏幕投影面积×可见次数等贡献度剪枝。第一轮先建立简单、可复现的基线。

9.3 剪枝结果表

| 样本 | 保留率 | 高斯数 | PLY MB | 显存MB | FPS | 边缘 | 遮挡 | 细结构 | 最低分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P01 | 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P01 | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P01 | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P02 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P02 | 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P02 | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P02 | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P03 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P03 | 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P03 | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P03 | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P04 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P04 | 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P04 | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P04 | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P05 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P05 | 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P05 | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P05 | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |

10  阶段7：性能测试

将冷启动、网络、CPU后处理和纯渲染分开。

10.1 统一测速规则

第一次运行只作为预热，不计入正式结果。

每种配置至少正式运行3次；优先运行5次以获得更稳定的中位数。

每次运行前记录GPU占用和是否存在其他进程。

GPU阶段计时前后调用torch.cuda.synchronize()；精细GPU计时可使用CUDA Event。

报告中位数，同时记录最小值、最大值或四分位距。

73秒、150秒等长尾单独保留并分析，不纳入正常推理速度代表值。

10.2 必须拆分的时间

| 阶段 | 计时起止 | 当前意义 |
| --- | --- | --- |
| 环境/权重加载 | 程序启动至模型驻留设备 | 冷启动成本 |
| 预处理 | 图像读取至1536×1536张量准备完成 | 输入与焦距处理成本 |
| 网络前向 | predictor调用前后同步 | 模型生成速度 |
| CPU后处理 | NDC反投影及约118万协方差SVD | 当前主要工程瓶颈 |
| PLY写入/读取 | 序列化与加载前后 | 离线场景交换成本 |
| GPU上传 | 高斯数据搬运到CUDA | CLI每帧搬运应单独关注 |
| 纯渲染 | 高斯常驻GPU后逐帧渲染 | 与论文约100 FPS更接近的口径 |
| 视频编码 | 渲染帧写入MP4 | 产品输出但不是渲染器本身 |

10.3 性能记录表

剪枝发生在PLY生成之后。不同保留率主要重复测量PLY读取、GPU上传、显存与纯渲染；网络前向和NDC反投影不因保留率变化，无需为每个剪枝率重复运行。

| 配置 | 重复 | 加载 | 前向 | CPU后处理 | PLY I/O | GPU上传 | 纯渲染FPS | 编码 | 峰值显存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| keep100 | r1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| keep100 | r2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| keep100 | r3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| keep050 | r1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| keep050 | r2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| keep050 | r3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

11  阶段8：冻结参数

先导实验结束后，只允许形成一个推荐配置。

11.1 决策顺序

- 从运动实验中选择所有样本最低分≥2的最大运动档位。若不存在统一档位，选择覆盖至少4/5样本的档位，并标记不适用场景。

- 在该运动档位下选择满足最低分≥2的最小单边裁剪比例。

- 在推荐运动与裁剪下选择满足最低分≥2的最低高斯保留率。

- 将源码参数换算为实测p95屏幕位移像素及其占画面宽度比例。

- 生成pilot_decision.md和frozen_config.json；之后验证集只读取该配置。

11.2 冻结参数表

| 决策项 | 候选 | 最终选择 | 选择依据 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动幅度 | 0.02 / 0.04 / 0.08 | 0.04 | 五样本0.04最低质量分=2，全部通过；P95占画宽2.84%~4.17% | 场景深度不同导致体验差异 |
| 单边裁剪 | 0 / 3 / 5 / 10% |  | 隐藏边缘问题的最小比例 | 放大回原尺寸会损失清晰度 |
| 高斯保留率 | 100 / 75 / 50 / 25% |  | 质量≥2时的最低保留率 | 新显露区域可能先受损 |
| 移动端路线 | 压缩3DGS / Mesh / LDI |  | 质量、大小、速度、开发成本 | 当前尚未实机验证 |

12  独立验证

验证集只验证冻结配置，不再参与调参。

12.1 验证集组成

建议额外选择10～20张图片，尽量覆盖普通场景和已知困难场景。不要只选择效果好的图片。

| 类别 | 建议数量 | 主要风险 |
| --- | --- | --- |
| 普通建筑/室内 | 3～4 | 平面深度、边缘、基础可用性 |
| 人物 | 3～4 | 头发、衣物、人物/背景分层 |
| 树木/细结构 | 2～4 | 枝条、栏杆、辐条、花茎 |
| 反射/透明/水面 | 2～4 | 非朗伯表面被解释为几何 |
| 远景/夜景/弱纹理 | 2～4 | 天空、远山、暗部和弱纹理深度 |

12.2 验证规则

直接使用frozen_config.json，不根据单张验证图片修改运动、裁剪或剪枝率。

按与先导实验完全相同的评分锚点和播放条件评分。

统计全部分项≥2的样本比例，作为配置成功率。

统计DEPTH、DISOC、COVER、THIN、REFLECT、TEMP标签的发生率。

失败样本仍制作诊断包，用于界定适用范围，而不是删除。

12.3 验证汇总表

| 样本 | 场景 | 最低分 | 成功 | 主要标签 | 问题位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 |  |  |  |  |  |  |
| V02 |  |  |  |  |  |  |
| V03 |  |  |  |  |  |  |
| V04 |  |  |  |  |  |  |
| V05 |  |  |  |  |  |  |
| V06 |  |  |  |  |  |  |
| V07 |  |  |  |  |  |  |
| V08 |  |  |  |  |  |  |
| V09 |  |  |  |  |  |  |
| V10 |  |  |  |  |  |  |
| V11 |  |  |  |  |  |  |
| V12 |  |  |  |  |  |  |
| V13 |  |  |  |  |  |  |
| V14 |  |  |  |  |  |  |
| V15 |  |  |  |  |  |  |
| V16 |  |  |  |  |  |  |
| V17 |  |  |  |  |  |  |
| V18 |  |  |  |  |  |  |
| V19 |  |  |  |  |  |  |
| V20 |  |  |  |  |  |  |

13  阶段10：最终结论与路线选择

实验结果必须能够支持工程决策。

13.1 最终报告必须给出

| 结论 | 推荐表述模板 |
| --- | --- |
| 运动范围 | 在验证集上，当p95屏幕位移不超过___ px（占宽度___%）时，___%样本达到全部分项≥2。 |
| 安全裁剪 | 采用四边单边___%裁剪并恢复显示尺寸后，边缘问题发生率由___降至___，清晰度代价为___。 |
| 高斯保留率 | 保留___%高斯时，场景大小从___MB降至___MB，纯渲染速度从___提升至___，最低质量分保持___。 |
| 适用边界 | 普通___场景总体可用；在___、___和___场景中主要出现DEPTH/DISOC/THIN类问题。 |
| 移动端路线 | 基于质量与成本，下一阶段优先选择___，原因是___；备选路线为___。 |

13.2 路线比较

| 维度 | 压缩3DGS | Mesh / LDI |
| --- | --- | --- |
| 画质潜力 | 保留高斯柔性覆盖和透明混合 | 结构更轻，但转换可能损失外观 |
| 场景大小 | 需要剪枝、量化和属性压缩 | 通常更容易做小 |
| 移动端渲染 | 需Metal/Vulkan/OpenGL ES/WebGPU实现 | 传统图形管线支持更成熟 |
| 遮挡表现 | 取决于第二层高斯与覆盖 | LDI适合浅视角，Mesh需额外补洞 |
| 开发风险 | 渲染器与压缩链路工作量较大 | 转换误差和表示能力是主要风险 |
| 决策依据 | 若50%左右保留率仍质量稳定，优先继续3DGS | 若必须激进压缩且只需很小视角，可评估转换 |

阶段完成标志 不是“成功展示几个视频”，而是能够给出运动、裁剪、保留率和适用场景四项带证据的结论。

附录A  单样本实验记录表

每张先导图和验证图均填写一次。

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 样本ID / 文件名 |  |
| 场景类型 |  |
| 主要前景 / 背景 |  |
| 细结构 | □无 □头发 □花茎 □树枝 □栏杆 □辐条 □其他 |
| 反射/透明 | □无 □水面 □玻璃 □镜面 □夜景反射 □其他 |
| EXIF / 焦距 |  |
| 零运动指标 | PSNR: ____ SSIM: ____ LPIPS: ____ 基础分: ____ |
| 推荐运动 | max_disparity: ____ p95位移: ____px / ____%宽度 |
| 推荐裁剪 | 四边单边 ____% |
| 推荐保留率 | ____% / ____个高斯 / ____MB |
| 最低质量分 | 边缘:__ 遮挡:__ 细结构:__ 稳定性:__ 舒适性:__ |
| 主要标签 | □DEPTH □DISOC □COVER □THIN □REFLECT □TEMP |
| 问题首次出现帧 | 左:____ 右:____ |
| 最终判断 | □可用 □限制运动后可用 □不适用 |
| 备注 |  |

附录B：每次实验收尾检查

| 状态 | 编号 | 任务 | 具体操作 | 必须产出 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | C01 | 检查文件完整 | 核对RGB、深度、关键帧、配置、日志和评分。 | 完整配置目录 | 无缺失文件 |
| □ | C02 | 检查变量唯一 | 确认本次只改变计划中的一个变量。 | config.json | 其他配置与基线一致 |
| □ | C03 | 填写评分 | 立即评分并记录问题帧，不依赖事后回忆。 | score.csv | 全部项目有分值 |
| □ | C04 | 标注失败区域 | 保存局部框和问题标签。 | failure crop | 能定位到具体区域 |
| □ | C05 | 更新汇总 | 将本次结果追加到阶段汇总表。 | results.csv | 汇总表与文件一一对应 |
| □ | C06 | 备份关键结果 | 保留原始PLY、冻结配置和最终表格。 | 备份记录 | 不覆盖历史结果 |

文档结束。建议每完成一个阶段，就在阶段汇总表中写一句“发现了什么、因此下一阶段固定什么”，避免最后只留下大量视频而没有可复述的实验结论。