单张2D图像转浅3D表达

总体Framework详细梳理与讲稿

以轻量化、可补全的移动端3DGS为核心路线

对应PPT：汇报/总体Framework7_22.pptx

版本：2026-07-23｜用途：理解Framework、准备导师汇报与规划后续实现

阅读说明

这份文档不以堆叠专业术语为目标，而是先把整套Framework讲成一条容易理解的数据流：一张照片怎样变成高斯场景、系统怎样补充原图看不到的内容、怎样压缩高斯，以及手机最终怎样显示新视角。

涉及NeRF、3DGS、3D Photography、SLIDE和SHARP时，只说明它们在本方案中提供什么能力，不重复展开已经阅读过的论文细节。

当前状态：SHARP论文、源码和推理基线已经完成较深入分析，单图预测和附近新视角渲染已经跑通；后面的自适应高斯分配、显露高斯补全、端点锚点、材质分级、压缩和移动端渲染仍是待实现、待验证的方案。

1. 先用一句话理解整个Framework

一句话版本：先让SHARP式前馈网络从单张照片生成基础3DGS，再根据边界、细结构和材质补充必要的高斯，用目标视角两端约束原图看不到的区域，最后对高斯剪枝、合并和量化，交给移动端显式渲染。

可以把它想成搭建一个只能从有限角度观看的小舞台。输入照片是正面拍到的舞台照片；基础高斯负责搭出已经看见的人物和背景；显露补全负责补上人物移开后会露出来的布景；双侧锚点相当于提前检查舞台左右端点；最后再把道具数量压缩到手机能够快速绘制。

最终核心表示仍然是3DGS。换句话说，系统最后保存和渲染的是一组经过补全和压缩的三维高斯，而不是把3DGS仅仅当成训练教师。

2. 为什么不能只使用原始SHARP

| SHARP已经解决 | 还没有解决 | 本Framework的补充方向 |
| --- | --- | --- |
| 单张RGB一次前向生成显式高斯 | 较大视角下被遮挡区域的信息不足 | 生成显露区域补充高斯 |
| 附近视角中心区域总体稳定 | 30°目标尚未得到证明 | 目标视角端点约束和视角课程训练 |
| 约118万个高斯可以直接渲染 | 数量、PLY大小和CUDA链路不适合直接上手机 | 剪枝、合并、量化和移动端渲染器 |
| 固定RGB能够处理普通表面 | 反射、玻璃和水面随视角变化 | 只在复杂材质区域增加视角相关外观 |
| 双层深度提供一定遮挡能力 | 花茎、栏杆和辐条仍可能错接或拖影 | 边界与细结构感知指导高斯密度和透明度 |

当前实测约1,179,648个高斯、单场景PLY约66 MB。这说明SHARP是很好的起点，但不能直接把现有输出原样搬到移动端。Framework的研究问题因此从“要不要用3DGS”变成了“怎样把单图3DGS补全、压缩并迁移到移动端”。

3. 整体数据流：训练、内容生成和手机交互是三件事

| 阶段 | 可以使用的输入 | 主要工作 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练阶段 | 合成多视图、真实多视图、高质量3DGS、深度和相机参数 | 教会模型几何、显露内容、材质变化与压缩规律 | 训练好的单图生成模型 |
| 单图内容生成 | 用户的一张2K RGB照片，外加可读取或估计的相机参数 | 生成基础高斯、补充高斯并完成压缩 | 轻量3DGS资源包 |
| 手机交互 | 轻量3DGS资源包、触摸或IMU给出的目标视角 | 筛选、投影、排序并混合高斯 | 连续新视角画面 |

关键区别：训练时可以使用额外视角和重模型，但用户实际使用时仍然只输入一张照片；手机播放时不需要重新运行SHARP、深度估计和显露补全。

3.1 一条完整的主流程

输入单张2K RGB照片，并统一方向、尺寸和相机参数。

共享编码器输出四级多尺度特征，多个解码分支复用这些特征，分别预测两层视差、深度边缘、Alpha、细结构概率、材质类别和深度置信度。

RGB与两层视差先经过SHARP几何初始化器建立固定双层Base，共享特征再通过Gaussian Decoder预测属性Delta，合成为中心视角基础高斯G_base。

场景感知信息经过轻量融合后分成两条控制支路：Keep/Gate对已有基础高斯做减法，Split/Spawn对细结构和显露区域做加法。

先用G_base试渲染左右端点，再联合低Alpha、深度冲突、遮挡边界和细结构信息定位显露区域；随后按“深度边缘→Depth→RGB/Alpha/Confidence”的顺序补全。

将补全的RGB-D-Alpha反投影为补充高斯G_supp；已有细结构表面则通过Split生成更小的G_split，并用左右端点约束它们的空间和可见性。

将G_base、G_split和G_supp放入同一坐标系和统一候选池G_all，在中心、左右端点和中间视角共同渲染并计算损失。

按材质决定外观复杂度，普通区域固定RGB，复杂区域增加少量视角相关能力。

模型训练阶段使用Soft Gate保持可微；每张图推理导出时，再按Gate×Gaussian Opacity×多视角贡献统一硬剪枝、合并、量化和分组，形成移动端资源包。

手机根据触摸或晃动改变相机，使用移动端高斯渲染器输出连续视角。

4. 输入准备：先把相机和图片口径统一

模型表面上只输入一张图片，但从二维像素变成三维高斯、再投影回新视角时，还需要相机焦距、主点和图像尺寸。若照片包含可靠EXIF，可以优先读取；若缺失，则需要模型估计或使用经过验证的默认值。

输入：原始RGB图片、图片尺寸，以及可选的EXIF焦距。

处理：纠正图片方向，保持比例缩放到模型输入尺寸，并保存从原图到模型输入的缩放关系。

输出：规范化RGB、估计或读取的相机内参，以及相机参数置信度。

为什么重要：相机参数估错时，即使深度看起来合理，转动视角时也可能出现整体拉伸、视差过大或视差过小。

5. 模块一：场景感知——先判断哪里简单、哪里危险

这一模块像一名现场勘察员。它不直接输出最终3DGS，而是先告诉后面的高斯生成模块：哪些地方是平坦背景，哪些地方是遮挡边界，哪些地方有细线，哪些地方可能是反射材质，以及模型对这些判断有多大把握。

| 输出 | 通俗理解 | 后续用途 |
| --- | --- | --- |
| 两层视差 | 每个位置两套前后层几何线索 | 初始化SHARP双层基础高斯 |
| 深度边界 | 哪里发生前后景切换 | 边界附近增加小高斯，并识别显露区域 |
| Alpha与细结构概率 | 覆盖/软边界，与花茎、头发、栏杆等细结构位置 | 保护软边界，指导Gate与Split局部增密 |
| 材质类别 | 普通表面还是反射、透明、水面等 | 决定是否增加视角相关外观 |
| 置信度 | 模型对当前判断是否可靠 | 决定是否保守保留、限制视角或触发补全；不直接等价为增密 |

这里不需要重新实现多个完全独立的大网络。Depth Pro特征编码器先输出F1～F4四级多尺度特征；同一组F1～F4被不同任务解码器共同复用，每个解码器可以融合多级特征，而不是让一张特征图只负责一个任务。

深度解码器输出第一层和第二层视差；边界与细结构解码器输出深度边缘E、Alpha A和细结构概率T；材质解码器输出材质概率M；置信度解码器输出深度置信度C。Alpha描述覆盖和软边界，细结构概率描述花茎、发丝、栏杆等位置，二者不能混为同一张图。

这些结果并不是全部直接塞进几何初始化器。Initializer的核心输入仍然是RGB与两层视差；边缘、Alpha、细结构、材质和置信度主要进入Gate、Split/Spawn、显露补全和材质外观分支。

6. 模块二：SHARP式基础高斯生成

完成场景感知后，系统先生成一套中心视角下的基础3DGS。它表示输入照片中已经能够看到的人物、物体和背景，是后续补全和压缩的主体。

Base+Delta可以用“先搭骨架，再做局部修正”来理解。RGB和两层视差进入SHARP Initializer，在规则网格上建立固定双层Base；RGB、两层视差与F1～F4进入Gaussian Decoder，预测位置、尺度、旋转、颜色和不透明度的Delta；Composer把两者组合成基础高斯G_base。

| 高斯属性 | 它控制什么 |
| --- | --- |
| 位置 | 这个高斯在三维空间中的位置 |
| 尺度和旋转 | 它覆盖多大范围，以及椭球朝向 |
| 透明度 | 它对最终像素贡献多少，是否能看到后方内容 |
| 颜色或外观参数 | 从当前视角看到什么颜色，是否随视角轻微改变 |

与SHARP的关系：这一部分尽量继承已经跑通的SHARP前馈3DGS能力，不从零设计完整单图高斯生成器；主要新增的是场景感知、补充高斯和压缩策略。

7. 模块三：自适应高斯分配

原始SHARP在规则网格上为每个位置建立固定双层候选。新Framework中的“自适应”必须同时包含做减法和做加法：Keep/Gate判断已有候选是否值得保留；Split把细结构附近的大高斯拆成多个更小高斯；Spawn/Completion为侧视角新显露的隐藏表面生成补充高斯。

| 区域 | 建议分配 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 天空、墙面、远处背景 | 少量、较大的高斯 | 减少重复，降低文件和渲染开销 |
| 人物和背景交界 | 更多前后景高斯 | 支持遮挡切换和背景显露 |
| 花茎、头发、栏杆、辐条 | 更多、更小的高斯，精细透明度 | 避免变粗、断裂、拖影和错误粘连 |
| 反射、玻璃、水面 | 正常几何高斯加少量外观参数 | 表达颜色随观察方向变化 |
| 低置信度区域 | 保留更多候选或限制最大视角 | 避免错误几何被大幅放大 |

多个解码器的输出不会各自直接修改整数高斯数量，而是先与共享特征融合成控制特征Z。Keep Head从Z输出两层Gate，分别控制SHARP第一层和第二层候选；Split/Spawn Head从Z预测额外候选的激活概率、位置偏移、深度偏移、尺度和初始不透明度。

Gate只能做减法。训练时使用Effective Opacity=Gaussian Opacity×Gate，让低Gate高斯近似关闭但仍保持张量固定和梯度可传；导出时才把低重要性高斯真正删除。

要做加法，可以为每个位置或高分区域准备有限数量的Extra Slots。Split/Spawn Head预测这些额外槽位的连续激活概率和属性；训练时用Soft Spawn Gate控制贡献，导出时超过阈值的槽位才成为真实整数高斯。

Split与Spawn需要区分：Split解决“已经看见但表示太粗”，Spawn/Completion解决“侧视角出现原图没有看见的新表面”。材质类别主要决定视角相关外观复杂度，不应简单等价为增加高斯数量。

工程上建议先冻结SHARP主体训练Keep/Gate，再训练显露补全，然后加入Split/Spawn，最后用较小学习率联合微调，避免Gaussian Decoder增大Opacity、Spawn增加高斯和Gate关闭高斯三者相互抵消。

8. 模块四：显露区域补全——补的是三维内容，不只是一块颜色

显露区域不是直接从编码特征中凭空判断。系统先用基础高斯G_base渲染预定的左右端点，得到目标视角RGB、Depth和Alpha，再联合低Alpha、深度冲突、遮挡边界、细结构概率与置信度，检测真正空洞、错误拉伸和遮挡关系错误。

显露补全不能只做普通图像修复。借鉴3D Photography的结构优先思路，先补深度边缘和隐藏结构，再补Depth，最后在边缘与Depth引导下补RGB、Alpha和补全置信度。RGB决定外观，Depth决定三维位置，Alpha决定覆盖程度，Confidence决定补充高斯应当多保守。

8.1 推荐的处理顺序

用G_base试渲染左右端点，得到端点RGB、Depth和Alpha。

联合低Alpha、深度冲突、边界与细结构信息，形成左右显露区域Mask。

先补显露区域中的深度边缘和结构骨架，避免前景纹理错误延伸到背景。

根据补好的边缘补全Depth，确定隐藏内容的空间位置和前后层关系。

在边缘和Depth引导下补全RGB、Alpha与Confidence，得到合理外观、覆盖关系和可靠程度。

把有效补全像素反投影成G_supp：位置来自Depth，颜色来自RGB，初始Opacity由Alpha与Confidence共同控制；左右结果进入统一坐标系后去重和融合。

核心区别：普通图像补全只要求一张结果看起来合理；显露高斯补全还要求同一内容从多个中间视角观察时位置和遮挡关系保持一致。

9. 模块五：双侧视角锚点——给较大视角范围设置路标

双侧锚点不是额外保存三套场景，而是让同一组融合高斯在目标运动范围两端都接受检查。G_all分别渲染左端点、中心、右端点和若干中间视角，端点损失约束补充高斯的位置、颜色、Alpha和可见性，避免只在某一侧看起来正确。

若最终确认30°表示左右总跨度，可以暂时理解为左端约−15°、中心0°、右端约+15°；如果验收口径不同，则端点位置必须随之调整。PPT中使用“目标视角端点”，避免在口径未冻结前写死。

9.1 锚点在3DGS路线中的作用

锚点不是最终保存三套互不相关的场景。

模型利用左、右端点的预测或监督，发现基础高斯在哪些位置缺少内容。

端点显露内容被转换成补充高斯，与中心基础高斯合并。

合并后删除重复和冲突高斯，尽量形成一套统一3DGS。

中间视角直接渲染这套统一场景，而不是每一帧重新做图像补全。

锚点提高的是跨视角一致性，不会提供单张图中不存在的真实隐藏证据。训练时可以利用合成或真实多视图参考计算RGB、DISTS、LPIPS、Depth、Alpha、端点一致性和稀疏预算损失；推理时没有目标真值，只能依靠模型先验在限定浅视角范围内生成视觉合理的补充内容。

所有候选最终统一计算Importance=Gate×Gaussian Opacity×多视角贡献。训练阶段只使用Soft Gate模拟开关；模型训练完成后，每张输入图像在推理与导出阶段分别生成自己的候选高斯，再进行硬剪枝、合并和量化。

10. 模块六：材质感知高斯

普通墙面或衣物在附近视角下可以近似使用固定颜色；水面、玻璃、金属和镜面高光则可能随着观察方向改变。如果所有高斯都只保存固定RGB，反射容易被错误解释成几何，移动时可能出现拉伸或漂浮。

| 区域 | 建议外观能力 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 普通漫反射表面 | 固定RGB | 成本最低，通常足够 |
| 轻微高光或金属 | 低复杂度视角相关颜色 | 允许颜色随方向缓慢变化 |
| 强反射、玻璃、水面 | 更高外观容量或低置信度降级 | 单图很难同时恢复真实几何和真实反射 |

材质分支不应成为第一阶段的必做模块。应该先证明几何、显露补全和高斯压缩有效，再在反射、水面和夜景失败样本上增加材质能力。

11. 模块七：高斯压缩与移动端资源包

经过补全后，高斯数量可能比原始SHARP更多。因此必须把压缩看作Framework的核心模块，而不是最后随手加的一步。

| 压缩方法 | 在做什么 | 适合优先处理的区域 |
| --- | --- | --- |
| 剪枝 | 删除透明度低、长期不可见或对目标视角贡献很小的高斯 | 被遮挡背景、低透明度噪声和重复区域 |
| 合并 | 把位置、深度、颜色和形状相近的多个高斯合成一个 | 天空、墙面和远处平坦背景 |
| 量化 | 降低位置、尺度、旋转、透明度和外观参数的存储精度 | 全场景，但复杂边界应更谨慎 |
| 分组与分级 | 按空间、视角或重要程度组织数据，按需加载 | 左右显露区域和大场景 |

最终资源包至少需要保存：高斯位置、形状、透明度、外观参数、场景尺度、相机信息、压缩格式版本，以及用于分组加载的索引。它不一定继续使用通用PLY，因为PLY便于交换，但未必适合移动端快速加载。

12. 手机最终怎样显示

手机端拿到的是已经生成并压缩好的高斯场景。用户滑动屏幕或晃动手机时，IMU或触摸输入给出目标相机，移动端渲染器完成以下工作：

根据当前相机位置筛选可能可见的高斯。

把三维高斯投影到屏幕，计算它们覆盖的位置和大小。

按照深度和透明度进行排序或近似合成。

输出目标视角画面，并连续更新形成浅3D运动效果。

SHARP当前依赖CUDA，因此移动端需要新的渲染实现。实际接口需要结合设备决定，例如Vulkan、Metal或其他移动图形接口。这个工作主要是重写渲染与数据加载链路，不代表每次交互都要重新运行生成网络。

13. 四阶段训练路线

| 阶段 | 主要目标 | 形象理解 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 基础高斯与Gate | 冻结或弱更新SHARP，先训练Keep/Gate | 先学会哪些已有道具可以拿走 | G_base与可学习保留策略 |
| Stage 2 显露补全与锚点 | 端点试渲染，训练边缘→Depth→RGB/Alpha补全和G_supp | 补上人物移开后才露出的布景 | 具有补充高斯的统一候选池 |
| Stage 3 Split/Spawn与真实图 | 细结构局部增密、材质能力和真实图微调 | 细化花茎栏杆，并适应真实照片 | 更稳定的G_split与外观 |
| Stage 4 联合微调与压缩 | 小学习率联合训练，再硬剪枝、合并、量化 | 把完整舞台压缩成手机旅行箱 | 轻量移动端3DGS |

13.1 训练监督从哪里来

合成多视图数据：可以提供准确的RGB、深度、相机参数和隐藏区域。

真实多视图数据：可以提供真实外观和目标视角，但相机标定与数据清洗成本较高。

高质量多视图3DGS：可作为显式参考，帮助产生高斯属性和目标视角渲染监督。

SHARP：提供已经验证的单图高斯起点和附近视角基线，但官方没有公开完整训练流程，需要自行实现或替代相关训练部分。

13.2 损失如何理解

| 类别 | 作用 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 重建与感知 | 保证渲染结果整体看起来接近参考 | RGB、DISTS、LPIPS等损失 |
| 几何与结构 | 保证深度、边界和细结构连接正确 | Depth、边缘、连接性约束 |
| 显露与锚点 | 保证补充高斯在端点和中间视角都合理 | RGB-D-Alpha、锚点渲染一致性 |
| 效率正则 | 主动减少低贡献高斯和存储开销 | 高斯数量、透明度稀疏、量化误差 |

DISTS既是课题评价指标，也可以在存在目标视角参考图时作为可微训练损失，与RGB和LPIPS共同优化。训练使用DISTS不等于已经满足DISTS<0.06；最后仍必须在未参与训练和参数选择的独立测试集上，按统一视角、裁剪和对齐口径单独报告DISTS。

14. 已读论文在Framework中的位置

| 工作 | 本方案只借用什么 | 不需要在汇报中展开什么 |
| --- | --- | --- |
| NeRF | 透明合成、几何与视角相关外观的基本思想 | 完整射线采样和逐点网络细节 |
| 3DGS | 最终显式表示、快速渲染、剪枝和外观参数 | 标准优化过程的全部数学推导 |
| 3D Photography | 深度边界与RGB-D显露区域补全 | 原方法的逐边界处理细节 |
| SLIDE | 软边界、Matting和细结构保护 | 固定分层结构的完整网络实现 |
| SHARP | 单图前馈3DGS、共享特征、双层深度和Base+Delta | 已经完成带读的全部模块细节 |

讲解原则：不是把五篇论文串联成五个连续模块，而是以3DGS为主线，只从其他工作中吸收解决边界、显露和材质问题的能力。

15. 最实际的实施顺序

完整Framework包含多个研究问题，不应该一开始同时实现。建议按照以下顺序推进，每一步都能够独立回答一个问题。

| 阶段 | 先做什么 | 要得到的结论 |
| --- | --- | --- |
| 第一步：冻结SHARP结论 | 完成视角、裁剪、规则剪枝和场景适用性实验 | 现有SHARP哪里够用、哪里失败，固定评价口径 |
| 第二步：Keep/Gate原型 | 冻结SHARP主体，融合场景信息预测两层Gate | 能否在不伤害细结构和侧视角的情况下删除冗余 |
| 第三步：显露补全与双侧锚点 | 端点试渲染，按边缘→Depth→RGB/Alpha生成G_supp | 能否减少空洞、拖影、背景污染并提高两侧一致性 |
| 第四步：Split/Spawn与统一压缩 | 对细结构增密，将G_base、G_split、G_supp统一剪枝合并量化 | 新增高斯是否真正有用，最终能压缩到什么规模 |
| 第五步：材质与端侧 | 复杂材质外观、移动端数据格式和渲染器 | 是否满足DISTS、2K时间、内存和交互帧率目标 |

顺序说明：当前仍可以先对原始SHARP做剪枝实验，用来摸清冗余量和移动端预算；但最终压缩参数应在基础高斯与补充高斯合并后重新确定，不能把基线剪枝结果直接当成最终方案。

16. 实验最终要回答什么

| 问题 | 主要记录 | 结论形式 |
| --- | --- | --- |
| 视角能到多大 | 总视角跨度、屏幕视差、首次明显伪影帧、人工评分 | 推荐默认范围和最大可接受范围 |
| 画质是否足够 | DISTS、LPIPS、SSIM、结构与跨视角人工评分 | 哪些场景满足目标，哪些不满足 |
| 高斯能压缩多少 | 高斯数量、文件大小、显存/内存、渲染帧率和画质 | 推荐保留率与参数精度 |
| 补充高斯是否有用 | 无补全、仅RGB补全、RGB-D-Alpha补全对照 | 空洞和遮挡错误是否明显改善 |
| 锚点是否有用 | 无锚点、单侧、双侧锚点消融 | 可用视角是否扩大，视频是否更稳定 |
| 移动端是否可行 | 2K生成时间、峰值内存、加载时间和交互帧率 | 是否满足课题工程约束 |

17. 必须提前说明的风险和结论边界

单张照片不能唯一恢复被遮挡后的真实内容。补充高斯只能追求视觉合理和跨视角一致。

30°可能只在建筑、远景和遮挡较少的照片中成立，近景人物和密集遮挡场景可能需要更小范围。

显露补全会增加生成时间，可能与2K小于5秒发生冲突。

补充高斯可能增加数量，因此必须和剪枝、合并同时设计。

反射和透明材质不是增加几层或增加几个高斯就一定能解决，最多先缓解。

当前SHARP渲染依赖CUDA，移动端渲染器和紧凑数据格式需要单独开发。

30°、DISTS<0.06、2K<5秒、内存<3GB均为待验证目标，不能表述成已经达到。

18. 对应PPT的逐页讲解建议

第1页：封面

建议讲法：老师好，这次汇报的是单张2D图像转浅3D表达的总体Framework。前期已经完成相关论文调研、SHARP源码分析和真实图片复现；这一版方案在SHARP基础上继续沿用3DGS，重点研究显露内容补充、高斯压缩和移动端渲染。

第2页：课题目标与核心挑战

建议讲法：课题不仅要求单图产生立体感，还要求较大连续视角、感知质量、2K生成时间和移动端内存。技术难点集中在细结构几何、原图看不到的显露内容，以及反射和透明等复杂材质。隐藏内容只能追求合理一致，不能声称真实恢复。

第3页：相关工作与能力来源

建议讲法：这几篇论文不是五套串联的系统。SHARP提供单图前馈3DGS起点，3DGS本身是最终表示和移动端渲染主线；3D Photography和SLIDE主要帮助解决显露补全和细结构边界；NeRF提供透明合成和视角相关外观的基本思想。

第4页：SHARP能力基线与缺口

建议讲法：SHARP已经在18张真实照片上完成推理与渲染，但完成运行不等于质量全部通过。每图约118万个高斯、约66MB，附近视角中心区域总体稳定；主要缺口是30°未证明、遮挡和细结构伪影，以及当前CUDA链路不适合直接上手机。

第5页：总体Framework

建议讲法：这一页先看整体主线。单张RGB经过共享编码器和多个解码分支，得到两层视差、边缘、Alpha、细结构、材质和置信度。RGB、两层视差与共享特征生成SHARP基础高斯G_base；场景信息一路进入Keep/Gate Head做减法，另一路结合左右端点试渲染，使用Split或显露补全增加G_split和G_supp。三类高斯进入统一候选池，共同渲染、训练，最后剪枝、合并、量化后交给移动端。

第6页：从基础高斯到最终轻量3DGS

建议讲法：这一页回答“高斯怎样变多、又怎样变少”。系统先用SHARP的固定双层网格和Base+Delta生成G_base，以足够多的候选保证表达上限。然后分成两条支路：Keep/Gate对已有基础高斯做减法，输出两层连续Gate；Split/Spawn对表示不足的位置做加法，Split把花茎、发丝、栏杆等区域的大高斯拆小，Spawn把显露补全结果变成新的隐藏表面高斯。训练时不直接删除整数高斯，而是使用Effective Opacity=Gaussian Opacity×Gate保持可微；G_base、G_split和G_supp进入统一候选池，在中心、左右端点和中间视角共同渲染。模型先分别训练Gate、补全和Split/Spawn，最后再小学习率联合微调。推理导出每张图片时，才依据Gate×Opacity×多视角贡献执行硬剪枝、合并和量化。

第7页：结构优先的显露补全、双侧锚点与推理剪枝

建议讲法：这一页展开“显露高斯从哪里来”。第一步用G_base试渲染左右端点，获得RGB、Depth和Alpha；第二步结合低Alpha、深度冲突、遮挡边界和细结构，检测空洞、拉伸与遮挡错误；第三步借鉴3D Photography，先补深度边缘，再补Depth，最后补RGB、Alpha和Confidence，避免颜色看似合理但几何放错层；第四步把补全像素反投影成G_supp，并与G_base、G_split放入同一候选池。左右端点不是独立场景，而是训练约束：同一组高斯必须同时通过左右两端和中间视角的检查。训练阶段损失共同调整基础属性、Gate、Split位置和补充高斯；推理阶段每张图生成候选后统一硬剪枝。单图无法恢复真实隐藏内容，因此目标是限定浅视角内连续、合理和少伪影。

第8页：材质感知3DGS与移动端压缩

建议讲法：普通区域继续使用固定RGB，反射或水面等复杂区域才增加少量视角相关参数。压缩时删除低贡献高斯、合并相似高斯、量化参数并按需加载，最终手机只执行高斯筛选、光栅化和Alpha合成。

第9页：分阶段训练

建议讲法：训练按四阶段推进。Stage 1冻结或弱更新SHARP，先学习Keep/Gate；Stage 2加入端点试渲染、结构优先的RGB-D-Alpha补全和G_supp；Stage 3加入细结构Split/Spawn、材质能力和真实图微调；Stage 4再小学习率联合优化，并执行硬剪枝、合并和量化。训练可以使用多视图参考，但用户测试仍只输入一张RGB，交互阶段不运行生成网络。

第10页：验证和讨论

建议讲法：下一步先冻结视角、DISTS参考图和2K计时口径，再依次完成SHARP结论与规则剪枝摸底、Keep/Gate原型、显露补全与双侧锚点、Split/Spawn和统一压缩，最后处理材质与端侧。当前基线剪枝只用于估计冗余，最终压缩阈值必须在G_base、G_split和G_supp全部合并后重新确定；每个新增模块都要独立消融。

19. 导师可能追问与简要回答

| 可能追问 | 建议回答 |
| --- | --- |
| 为什么继续使用3DGS？ | SHARP已经证明单图前馈3DGS能够快速生成附近视角结果；继续沿用可以复用现有基础，把研究集中在补全、压缩和移动端部署。 |
| 显露区域高斯从哪里来？ | 先用G_base试渲染左右端点，检测低Alpha、深度冲突和遮挡错误；按深度边缘→Depth→RGB/Alpha补全，再根据相机参数反投影成G_supp。 |
| 为什么锚点能扩大视角？ | 锚点在运动范围两端提供额外约束，减少只从中心视图不断外推造成的累积误差，但它不能提供真实隐藏证据。 |
| 高斯越补越多，如何轻量化？ | 加法和减法联合设计：Split/Spawn增加必要候选，Keep/Gate控制已有和新增高斯的贡献；导出时按Gate×Opacity×多视角贡献统一硬剪枝。 |
| 复杂材质一定能解决吗？ | 不能保证真实恢复。先通过材质分类和低复杂度视角相关外观缓解，并对低置信度场景限制视角。 |
| 移动端为什么不用原始CUDA实现？ | 手机通常不能使用桌面CUDA链路，需要重新实现Vulkan、Metal等显式高斯渲染器，并采用更紧凑的数据格式。 |
| 下一步最先做什么？ | 先完成SHARP评价与规则剪枝摸底，再冻结SHARP训练两层Keep/Gate；Gate有效后再进入显露补全和Split/Spawn。 |

20. 最后记住的主线

核心主线：SHARP的Base+Delta生成G_base；Keep/Gate对已有高斯做减法，Split对细结构增密，Spawn/Completion生成显露补充高斯；G_base、G_split和G_supp进入统一候选池共同渲染和训练，最终按Gate、Opacity与多视角贡献硬剪枝、合并和量化后送上移动端。

汇报时始终围绕三个问题展开即可：现有SHARP已经解决了什么；课题目标还缺少什么；新Framework准备怎样以可验证、可压缩、可移动端渲染的3DGS补上这些缺口。